离散数学助教Agent 修改意见

2026/5/12

刘源昊

About ： 该项目旨在构建可由教师自主扩展的智能助教 Agent 样例库，专门为老师教学课程提供服务，探索其在教学与科研中的应用模式，提升课堂互动性与教学支持能力，推动高校智能化教学改革的实践与推广。具体来说，就是为我的老师上的离散数学这门课开发一个Agent，通过搭建一个数据库，这个智能Agent要能够回答与课程相关的个性化问题，包括考试时间、课程要求、上课讲到的例题等等。但如果有学生问到一些知识点，这个Agent又可以调用通用的人工智能来解答。

- 项目需求及现状

1.1 项目交付物：

一 .（核心） 一个基于React的完整Agent助教系统

二．一个可与用户（学生与教师）交互的WEB

- 一个支持授课相关数据存取的长期，易维护的知识库

1.2 项目现状：

- Agent：

- 一个可支持查询授课信息，结合部分课内相关内容并调用LLM进行问题作答的workflow

- 一个已确定的数据库体系（Sqlite  + ChromaDB）

- 已打通的RAG pipeline

二．   WEB：

1. 后端：实现了基本的，沟通agent_core与前端界面的简单逻辑。（FastApi Standard）

2. 前端：完成了主界面的UI设计，实现了一些简单的跳转逻辑；

三．  知识库：目前的知识库依赖于非持久数据库，具体的存储方式，存储形式等还有待定义。

- 目前的不足

（注：由于之前的工作一直围绕agent展开，本节只讨论agent存在的不足。重要性由高到低排列）

2.1	整体框架设计缺陷

项目目前并未兑现“Agent”这一理念。Agent是以LLM为大脑进行决策的智能体，具有完整的skill-tool体系，由大模型自主决策并回答用户问题。但目前的”Agent”更类似于if-else flow 。

以最经典的Re-act架构与目前项目的结构图进行对比：

缺少LLM-planner的前提下，目前的架构更类似于prompt注入+LLM调用，缺少了LLM reason的环节，相当于我们替LLM进行了决策。

在离散数学助教的场景下，缺乏LLM reasoning最致命的缺陷就是“答非所问”。 （还存在很多其它问题，但只举一个典型的）

举个例子：

学生问：空集里什么元素都没有，它为什么是任何元素的子集？

（意图识别为教学内容类——> 查询为第一章内容——>向量检索（假设可以检索到，现在大概率做不到精确检索）——>将第一章第5页ppt内容送给LLM——>！！（LLM收到较多上下文，需要进行复杂思考）有概率回答的内容完全没有结合或者强行结合不相干ppt内容进行作答——> 用户收到了来自agent的”胡言乱语”：）

Agent回答：根据第一章第五页ppt的内容，空集符号通常写作 ∅，也可以用大括号 表示。

或者，整个agent降级为普通llm，甚至产生了更多开销。

这样不好。但如果有了LLM-reasoning，它可以及时发现 ， 可能ppt与内容不相干，或者完全没有结合ppt内容，并要求其返工或重新思考。就可以完全避免这种情况。

因此，有必要进行整体架构的重新设计。目前的架构鲁棒性差，inflexible，不建议作为最终的agent模式。

2.2 定义不明确，解决方案不到位。

项目暂未形成一个“提出问题”——>“设计工具”——>“解决问题”的理念，而是针对需求定制解决路径，各路径之间高度解耦，可复用性差且混乱。

例如，我们将用户问题通过intention recognition分为四类，针对其中第一类“课程信息”，查sqlite直接返回固定内容。

如果，后续我们要拓展这个项目，需要加上其它授课老师的授课信息，毫无疑问，目前的硬过滤系统将全面失效（哪个老师？哪门课？），且这种方案毫无疑问地过于机械，如果一长段中出现了“老师”也会直接返回类似内容。

再者，若其它解决路径中也出现了查库操作，那会造成代码冗余。

最好的方案，是把查库打包成工具，依托LLM判断是否调用这个工具。

2.3 RAG能力较差

作为一个离散数学助教系统，几乎绝大部分功能都需要围绕授课内容知识库展开，因此RAG效果几乎决定了agent输出内容质量的好坏与否。

但目前的rag仅使用了稠密检索，通过向量数据库直接对所有文档进行余弦相似度计算操作并排序。在文档内容较少的情况下，只论速度看不出来什么问题。但计算效率一定会随着文档数量线性下降，最后导致内存爆炸，这是绝对不可接受的。

并且，仅作稠密检索，对于那些词频小的词，专业性较高的词汇（例如反自反性，最小点割集等），其在高维向量空间内根本找不出明确表示，那还从何谈起计算余弦相似度。因此排序必然不准

最好的方案是加一个粗排，用词袋模型先筛，然后再用精排精确匹配，起码保证专业词汇可以找到，缩小检索范围。

  - 没有完整的日志及错误追踪机制

项目几乎没有调试信息和日志，这对查bug和找漏洞无疑是致命的。

  - 数据存储形式，方式，内容不明

没有一个stable，持久的存储库。没有严格定义数据存储格式。（例如教学方案直接用代码写进sqlite里这样非常不安全，ppt直接做切片没有定义元数据也没留存具体文档内容就embedding化）。

需要明确数据源有哪些？怎么存？存的格式什么样？

- 修改意见及todo：

整体修改意见：

建议先明确职责与边界，先将整体项目划分为 agent_core  +  后端  +  前端三部分，将agent用submodule单独隔离出来，只预留interface和后端进行沟通，方便后续高频改动。

后端主要完成与前端的交互，数据持久化存储，agent互通，解决用户需求的职责。

前端根据需求设计界面，确保安全

Todo：

- Agent部分：

1. 重构Agent框架

2.根据需求，定义skill与tool

3. 优化rag_search

4. 增添调试信息，建立完整错误追踪机制。

二．后端部分：

1. 定义数据存储方案，包括存储格式，形式，内容等

2. 做好与前端的互通

3. 根据需求模块化增添功能（如鉴权，文件存取等等）

三．前端部分：

1. 设计界面，优化体验

2. 做好与后端的沟通工作

3. 按照标准设计路由，并保证通信安全